# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.11.2007 N 1596-р,

от 21.07.2008 N 1046-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Комплексное развитие Нижнего Приангарья".

Наименования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья":

"Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит";

"Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе";

"Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)."

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

Срок реализации - 2006 - 2015 годы.

2. Государственный координатор инвестиционного проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Ответственные исполнители инвестиционного проекта:

Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Министерство энергетики Российской Федерации.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

4. Участники инвестиционного проекта:

открытое акционерное общество "Корпорация развития Красноярского края";

открытое акционерное общество "Русский алюминий";

открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

Внешэкономбанк.

5. Цель инвестиционного проекта - укрепление промышленного потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природных ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

6. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

173757 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

213915 млн. рублей на 1 января прогнозного года, в том числе средства Инвестиционного фонда Российской Федерации - 34223 млн. рублей, из них:

инвестиционный проект "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит" - 8376 млн. рублей;

инвестиционный проект "Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе" - 5146 млн. рублей;

инвестиционный проект "Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ) - 20701 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

7. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления вневедомственной государственной экспертизы Госстроя СССР от 29 июня 1979 г. N 215 по техническому проекту Богучанской ГЭС на р. Ангаре;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 20 июня 2003 г. N Э-468-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 9 февраля 2005 г. N Э-57-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Богучаны - Кодинск;

сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в части строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 - км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 25 апреля 2007 г. N 0317-07/ГГЭ-0153-02/05 по проектной документации - по инженерному проекту на строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края и инженерным изысканиям.

8. Сведения об инвестиционных консультантах:

ABN AMRO Bank 250 Bishopshopsgate, London EC2M 4AA;

Calyon Corporate and Investment Bank, Broad wal Hause, 5 Appold Street, London EC2A 2DA.

9. Предоставление государственной поддержки осуществляется посредством софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

28455 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

34223 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

10. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 17 лет с начала реализации проекта.

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

12. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты реализации инвестиционного проекта определяется в соответствии с инвестиционным соглашением.

13. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

14. Данные по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья", приведены в Приложениях N 3 - 5.

## Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌──────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы         │  Сметная стоимость  │                  Источники финансирования инвестиционного проекта                 │

│реализации    │   инвестиционного   ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤

│инвестицион-  │       проекта       │собственные средства│  заемные средства  │ средства бюджетов  │средства Инвестици- │

│ного проекта  │                     │      инвестора     │     инвестора      │субъектов Российской│онного фонда        │

│              │                     │                    │                    │     Федерации      │Российской Федерации│

│              ├─────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┤

│              │   на    │на 1 января│   на   │на 1 января│   на   │на 1 января│   на   │    на     │   на   │     на    │

│              │1 января │прогнозного│1 января│прогнозного│1 января│прогнозного│1 января│ 1 января  │1 января│  1 января │

│              │ 2006 г. │   года    │ 2006 г.│    года   │ 2006 г.│   года    │ 2006 г.│прогнозного│ 2006 г.│прогнозного│

│              │         │           │        │           │        │           │        │   года    │        │    года   │

└──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┘

Инвестиционный  173757      213915      49489      60821     95814      118871     -          -       28455      34223

проект - всего

в том числе:

2006 год        5890        5890       5890       5890       -             -     -          -           -          -

2007 год       31372       34392       6702       7350     23452       25719     -          -        1218       1323

2008 год       43545       51166      10380      12260     20550       24274     -          -       12615      14632

2009 год       53342       66700      14074      17667     27901       35028     -          -       11367      14005

2010 год       22843       30131       6575       8682     13014       17186     -          -        3254       4263

2011 год        3017        4183       1056       1464      1961        2719     -          -           -          -

2012 год        1746        2537        611        888      1135        1649     -          -           -          -

2013 год        5088        7725       1781       2704      3307        5021     -          -           -          -

2014 год        2640        4177        924       1461      1716        2716     -          -           -          -

2015 год        4274        7014       1496       2455      2778        4559     -          -           -          -

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье

для последующего развития промышленности региона

Всего            28455       34223        -          -           -           -     -          -       28455      34223

в том числе:

2006 год           -           -        -          -           -           -     -          -           -          -

2007 год        1218        1323        -          -           -           -     -          -        1218       1323

2008 год       12615       14632        -          -           -           -     -          -       12615      14632

2009 год       11367       14005        -          -           -           -     -          -       11367      14005

2010 год        3254        4263        -          -           -           -     -          -        3254       4263

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения

природно-ресурсного потенциала Нижнего Приангарья

Всего           145302      179692      49489      60821     95814      118871     -          -           -          -

в том числе:

2006 год        5890        5890       5890       5890         -           -     -          -           -          -

2007 год       30154       33069       6702       7350     23452       25719     -          -           -          -

2008 год       30930       36534      10380      12260     20550       24274     -          -           -          -

2009 год       41975       52695      14074      17667     27901       35028     -          -           -          -

2010 год       19589       25868       6575       8682     13014       17186     -          -           -          -

2011 год        3017        4183       1056       1464      1961        2719     -          -           -          -

2012 год        1746        2537        611        888      1135        1649     -          -           -          -

2013 год        5088        7725       1781       2704      3307        5021     -          -           -          -

2014 год        2640        4177        924       1461      1716        2716     -          -           -          -

2015 год        4274        7014       1496       2455      2778        4559     -          -           -          -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта│

│ инвестиционного│                                                            │

│     проекта    │                                                            │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье

для последующего развития промышленности региона

2007 год         начало строительства и реконструкции автомобильной дороги

Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автодороги Абан - Долгий Мост -

Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

продолжение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в

Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автодороги Карабула - Абан (км 30

- км 41) в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 -

км 42) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе

Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км

124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км

223) в Богучанском районе Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе

Красноярского края (полное развитие);

начало строительства автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь

строительства);

завершение строительства автомобильной дороги пос. Невонка

- дер. Гольтявино;

продолжение строительства участка автодороги Богучаны -

Кодинск от р. Брянки до р. Муры

начало строительства мостового перехода через р. Ангару на

автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

Богучанском районе Красноярского края:

подготовка площадки для строительства мостового перехода

2008 год         продолжение строительства и реконструкции автомобильной

дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в

Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30

- км 42) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны (на участке км 104 -  км 113) в Абанском районе

Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113

- км 124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево

(км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском

районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском

районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в

Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском

районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Чунояр - Новохайский км 235 - км 255 в

Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском

районе Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь

строительства);

завершение строительства участка автодороги Богучаны -

Кодинск от р. Брянки до р. Муры

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару

на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

Богучанском районе Красноярского края:

устройство береговых опор;

начало строительства промежуточных опор;

начало изготовления металлоконструкций;

начало строительства подходов

начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

"Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии

электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара"

до подстанции "Камала-1"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения

воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

"Ангара" до подстанции "Камала-1"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

корректировка проектно-сметной документации на строительство

пускового комплекса объектов электросетевого хозяйства,

необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

начало проектирования полного комплекса объектов

электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи

мощности Богучанской ГЭС

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2009 год         продолжение строительства и реконструкции автомобильной

дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км

82) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87

- км 92) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском

районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском

районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213)

в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

- Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км

255) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском

районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе

Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и

Кежемском районах Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару

на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

Богучанском районе Красноярского края:

завершение строительства промежуточных опор;

завершение изготовления металлоконструкций;

начало монтажа пролетных строений;

продолжение строительства подходов

продолжение строительства 1-й воздушной линии

электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС

до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ)

и воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

"Ангара" до подстанции "Камала-1"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

"Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

и открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) -

от комплектного распределительного устройства элегазового

(500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

завершение проектирования полного комплекса объектов

электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

Богучанской ГЭС

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2010 год         завершение строительства и реконструкции автомобильной

дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе

Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и

Кежемском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске

завершение строительства мостового перехода через р. Ангару

на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

Богучанском районе Красноярского края:

завершение монтажа пролетных строений;

устройство проезжей части моста;

асфальтирование подходов к мосту

начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

завершение строительства пускового комплекса подстанции

"Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1",

завершение расширения подстанции "Камала-1" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" (август)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

завершение строительства 2 воздушных линий электропередачи

(500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

"Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и открытого

пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС

с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного

распределительного устройства элегазового (500 кВ)

до открытого пункта перехода (500 кВ) (декабрь)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2011 год         завершение строительства воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2

(Озерная)" (декабрь)

завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

в части подключения воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции

"Тайшет-2 (Озерная)" (декабрь)"

(позиция введена распоряжением Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения

природно-ресурсного потенциала Нижнего Приангарья

2006 год         Богучанская гидроэлектростанция:

разработка банковского технико-экономического обоснования

достройки;

работы по достройке;

алюминиевый завод:

разработка банковского технико-экономического обоснования

строительства;

подготовка утверждаемой части проекта;

базовый инжиниринг;

государственная экспертиза проекта строительства

2007 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства

гидротехнических сооружений)

алюминиевый завод (начало проектных и строительно-монтажных

работ)

целлюлозно-бумажный комбинат (начало строительства)

2008 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства

гидротехнических сооружений)

алюминиевый завод (продолжение проектных и строительно-

монтажных работ)

лесопромышленный комплекс (продолжение проектных работ

и подготовка территории строительства)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2009 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение

строительства гидротехнических сооружений)

алюминиевый завод (продолжение проектных и

строительно-монтажных работ)

лесопромышленный комплекс (начало строительства)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2010 год         Богучанская гидроэлектростанция:

пуск 1-го гидроагрегата - 1 декабря 2010 г.;

пуск 2-го гидроагрегата - 10 декабря 2010 г.;

пуск 3-го гидроагрегата - 20 декабря 2010 г.;

продолжение строительства гидротехнических сооружений

алюминиевый завод:

начало пусконаладочных работ - сентябрь 2010 г.;

начало запуска 1-го пускового комплекса, выпуск первой

продукции - декабрь 2010 г.

лесопромышленный комплекс (продолжение строительства

и запуск завода по производству пиломатериалов)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2011 год         Богучанская гидроэлектростанция:

пуск 4-го гидроагрегата - 1 июня 2011 г.;

пуск 5-го гидроагрегата - 1 сентября 2011 г.;

пуск 6-го гидроагрегата - 1 декабря 2011 г.;

продолжение строительства гидротехнических сооружений

алюминиевый завод:

завершение 1-го пускового комплекса -

19 февраля 2011 г.;

завершение 2-го пускового комплекса - 15 мая 2011 г.;

завершение 3-го пускового комплекса -

31 октября 2011 г.;

проведение работ по завершению строительства

лесопромышленный комплекс (начало выпуска продукции

целлюлозно-бумажного комбината)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2012 год         Богучанская гидроэлектростанция:

пуск 7-го гидроагрегата - 1 июня 2012 г.;

пуск 8-го гидроагрегата - 1 сентября 2012 г.;

пуск 9-го гидроагрегата - 1 декабря 2012 г.;

завершение строительства гидротехнических сооружений

алюминиевый завод:

завершение 4-го пускового комплекса -

30 апреля 2012 г.;

завершение строительства

лесопромышленный комплекс (выход целлюлозно-бумажного

комбината на полную мощность)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 3

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКОВ

АВТОДОРОГИ КАНСК - АБАН - БОГУЧАНЫ - КОДИНСК, СТРОИТЕЛЬСТВО

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. АНГАРУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

БОГУЧАНЫ - ЮРУБЧЕН - БАЙКИТ", РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит" (далее - проект).

Срок реализации - 2007 - 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель проекта - Федеральное дорожное агентство.

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 8376 млн. рублей.

4. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта:

1) строительство автодороги Абан - Долгий Мост - Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

2) строительство автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

3) строительство автодороги Карабула - Абан (на участке 30 км - 41 км) в Богучанском районе;

4) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км 82) в Абанском районе Красноярского края;

5) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87 - км 92) в Абанском районе Красноярского края;

6) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

7) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

8) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

9) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево (км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

10) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

11) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

12) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

13) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км 223) в Богучанском районе Красноярского края;

14) строительство автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

15) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

16) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

17) строительство автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

18) строительство автомобильной дороги пос. Невонка - дер. Гольтявино;

19) строительство участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

20) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

21) строительство автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

22) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

23) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

24) строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края.

5. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 20 июня 2003 г. N Э-468-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 9 февраля 2005 г. N Э-57-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Богучаны - Кодинск;

сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в части строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 - км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 25 апреля 2007 г. N 0317-07/ГГЭ-0153-02/05 по проектной документации - по инженерному проекту на строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края и инженерным изысканиям.

6. Источником финансирования проекта являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 8376 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2007 году - 1323 млн. рублей;

в 2008 году - 3156 млн. рублей;

в 2009 году - 2310 млн. рублей;

в 2010 году - 1587 млн. рублей.

7. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2007 году:

начало строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автодороги Абан - Долгий Мост - Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

продолжение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автодороги Карабула - Абан (км 30 - км 41) в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км 223) в Богучанском районе Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

завершение строительства автомобильной дороги пос. Невонка - дер. Гольтявино;

продолжение строительства участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

начало строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края, подготовка площадки для строительства мостового перехода;

в 2008 году:

продолжение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево (км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

завершение строительства участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

устройство береговых опор;

начало строительства промежуточных опор;

начало изготовления металлоконструкций;

начало строительства подходов;

в 2009 году:

продолжение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км 82) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87 - км 92) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

завершение строительства промежуточных опор;

завершение изготовления металлоконструкций;

начало монтажа пролетных строений;

продолжение строительства подходов;

в 2010 году:

завершение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

завершение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

завершение монтажа пролетных строений;

устройство проезжей части;

асфальтирование подходов к мосту.

## Приложение N 4

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

КАРАБУЛА - ЯРКИ В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ", РЕАЛИЗУЕМЫЙ

В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе" (далее - проект).

Срок реализации - 2008 - 2009 годы.

2. Ответственный исполнитель проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 5146 млн. рублей.

4. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в отношении строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 -  км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский.

5. Источниками финансирования проекта являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 5146 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2008 году - 1286 млн. рублей;

в 2009 году - 3860 млн. рублей.

6. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2008 году - начало строительства железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе Красноярского края:

устройство притрассовой дороги;

завершение земляных работ;

постройка 2 больших мостов;

в 2009 году - завершение строительства железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе Красноярского края:

укладка и балластировка железнодорожных путей, постройка устройств связи и электроснабжения систем "Сигнализация - централизация - безопасность";

сдача железной дороги в эксплуатацию.

## Приложение N 5

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС

ДО ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА", ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА" (500/220 КВ),

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ

"АНГАРА" ДО ПОДСТАНЦИИ "КАМАЛА-1", ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА"

ДО ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2 (ОЗЕРНАЯ)", РАСШИРЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ

"КАМАЛА-1" В ЧАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА" ДО

ПОДСТАНЦИИ "КАМАЛА-1", РАСШИРЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2

(ОЗЕРНАЯ)" В ЧАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА"

ДО ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2 (ОЗЕРНАЯ)", ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО ПУНКТА ПЕРЕХОДА (500 КВ)

НА СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС С ТОКОПРОВОДАМИ СВЯЗИ

(500 КВ) - ОТ КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ЭЛЕГАЗОВОГО (500 КВ) ДО ОТКРЫТОГО ПУНКТА ПЕРЕХОДА

(500 КВ)", РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Проектирование и строительство 2-х воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)" (далее - проект).

Срок реализации - 2008 - 2011 годы.

(п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2. Ответственный исполнитель проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 20701 млн. рублей.

4. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления вневедомственной государственной экспертизы Госстроя СССР от 29 июня 1979 г. N 215 по техническому проекту Богучанской ГЭС на р. Ангаре.

5. Источниками финансирования являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 20701 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2008 году - 10190 млн. рублей;

в 2009 году - 7835 млн. рублей;

в 2010 году - 2676 млн. рублей.

6. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2008 году   - начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

"Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной

линии электропередачи  (500 кВ) - от подстанции "Ангара"

до подстанции "Камала-1";

начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения

воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

"Ангара" до подстанции "Камала-1";

корректировка проектно-сметной документации на

строительство пускового комплекса объектов электросетевого

хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС;

начало проектирования полного комплекса объектов

электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

Богучанской ГЭС;

в 2009 году   - продолжение строительства 1-й воздушной линии

электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до

подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и

воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

"Ангара" до подстанции "Камала-1";

продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";

начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

"Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" и

открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от

комплектного распределительного устройства элегазового

(500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ);

завершение проектирования полного комплекса объектов

электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

Богучанской ГЭС;

в 2010 году   - начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)";

завершение строительства пускового комплекса подстанции

"Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1"

(август);

завершение расширения подстанции "Камала-1" в части

подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" (август);

завершение строительства 2-х воздушных линий

электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до

подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и

открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от

комплектного распределительного устройства

элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)

(декабрь);

в 2011 году   - завершение строительства воздушной линии электропередачи

(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2

(Озерная)" (декабрь);

завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в

части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ)

- от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

(декабрь).

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

7. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта:

а) строительство пускового комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС (в том числе корректировка проектно-сметной документации), в том числе:

проектирование и строительство 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство подстанции "Ангара" - 500/220 кВ, в том числе установка управляемых шунтирующих реакторов - 500 кВ (180 Мвар + 60 Мвар), управляемых шунтирующих реакторов - 220 кВ (2 x 100 Мвар), батарей статических конденсаторов - 220 кВ (4 x 100 Мвар), ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 220 кВ, 4 групп однофазных автотрансформаторов и 1 резервной фазы - 500/220 кВ с мощностью каждой фазы 167 МВА, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

расширение подстанции "Камала-1" в части присоединения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе установка управляемого шунтирующего реактора - 500 кВ и ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

б) проектирование и строительство полного комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС, в том числе:

проектирование и строительство 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части присоединения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе установка ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, управляемого шунтирующего реактора - 500 кВ (3 x 60 Мвар), а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ), в том числе установка шунтирующих реакторов - 500 кВ (3 x 60 Мвар), компенсационного шунтирующего реактора - 35 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 35 кВ для компенсационного шунтирующего реактора, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией.

(п. 7 введен распоряжением Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)